PROJETO GAIA

Novo Site da Gaia

Briefing inicial, arquitetura, wireframe, questionário e plano de mídias

| FINALIDADE Validar o escopo com Sara e Eve e orientar o Antigravity | STATUS Primeira versão - conteúdo pré-preenchido para validação |
| --- | --- |
| DATA 15 de agosto de 2026 | PRÓXIMO MARCO Wireframe visual e prompt mestre do Antigravity |

Diretriz central: O novo site será original e construído a partir da identidade da Gaia. Concorrentes servem apenas como referência de recursos e estratégia de conversão; não serão copiados layout, textos, imagens, cores, componentes ou código.

Este documento reúne o que já foi decidido, transforma o conhecimento atual em uma primeira proposta de site e identifica as informações e mídias que ainda precisam ser confirmadas ou produzidas.

# Como usar este documento

O material foi organizado em quatro módulos:

Briefing inicial: objetivos, público, decisões e escopo proposto.

Wireframe textual: sequência de páginas e seções do novo site.

Questionário: informações que Sara e Eve precisam validar ou complementar.

Plano de mídias: relação de fotos e vídeos necessários para o lançamento.

Legenda do questionário: P1 = necessário para fechar conteúdo, protótipo e implementação. P2 = pode ser concluído durante o desenvolvimento, mas precisa estar resolvido antes da publicação.

# 1. Briefing inicial

## 1.1 Contexto e objetivo

A Gaia precisa fortalecer a ocupação e a geração de novos contatos, apresentando sua proposta de cuidado de forma mais clara, humana e confiável. O novo site deverá ser o centro da presença digital, apoiando o Google, o Instagram, o SEO local e futuras campanhas de tráfego pago.

O objetivo principal é transformar visitas ao site em conversas qualificadas, agendamentos de visita e oportunidades de novos moradores, sem perder a identidade filosófica e acolhedora que diferencia a Gaia.

## 1.2 Informações já conhecidas - sujeitas a validação

| Tema | Informação atual |
| --- | --- |
| Origem | A história publicada informa que a Gaia nasceu em setembro de 1988, inspirada pela tia Vita e pela busca por um lugar de vida, intimidade e pertencimento. |
| Proprietárias | Sara e Eve, com participação de 50% cada. |
| Endereço atual | Rua do Amapá, 101 - Vista Alegre - Curitiba/PR. |
| Contato atual | WhatsApp (41) 99824-0327 e e-mail gaia_264@hotmail.com. |
| Serviços | Moradia de longa permanência, moradia temporária e centro-dia. |
| Acomodações | Suítes individuais, quartos individuais e duplos, ampla área verde, climatização, internet e sala para atividades e encontros. |
| Atividades/cuidado | Sinais vitais, alimentação com nutricionista, hidratação, fisioterapia, educação física, arteterapia, piano, caminhadas, lavanderia e atividade religiosa eletiva, entre outros pontos publicados. |
| Conversões | WhatsApp, formulário e agendamento de visita. |

Atenção: Nenhuma informação pré-preenchida deve ser publicada automaticamente. Sara e Eve precisam confirmar serviços, profissionais, rotinas, horários, contatos, licenças e promessas comerciais antes da versão final.

## 1.3 Público inicial

Hipótese de público decisor a validar:

Filhos, filhas, cônjuges e familiares responsáveis pela decisão de cuidado.

Famílias de Curitiba e região que buscam residência permanente, temporária ou centro-dia.

Pessoas em diferentes estágios de decisão: pesquisa preventiva, necessidade próxima ou situação urgente.

Familiares que precisam reduzir insegurança, culpa e dúvidas sobre rotina, equipe, estrutura, adaptação e valores.

## 1.4 Proposta de posicionamento

Posicionamento preliminar: Gaia - um lugar para a vida, com acolhimento, vínculos, autonomia e cuidado.

A comunicação deve equilibrar emoção e evidências. O site precisa demonstrar acolhimento sem infantilizar a pessoa idosa, e segurança sem adotar linguagem hospitalar ou fria.

## 1.5 Decisões técnicas e operacionais

| Área | Diretriz |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Antigravity, assinatura paga já disponível. |
| Front-end | Astro + TypeScript + Tailwind, com geração majoritariamente estática. |
| Hospedagem | Cloudflare Workers com Static Assets; funções dinâmicas apenas quando necessárias. |
| Leads | Cloudflare D1, com exportação/backup periódico e política de retenção. |
| Proteção | Cloudflare Turnstile, validação no servidor, honeypot e limite de tentativas. |
| E-mail | Serviço profissional pago a escolher; notificações e respostas automáticas não devem depender de improvisos gratuitos. |
| Analytics | Cloudflare Web Analytics e eventos próprios de WhatsApp, formulário e agendamento. |
| Código | Repositório privado no GitHub; implantação sem risco de cobranças inesperadas. |
| Domínio | Novo domínio curto em avaliação; domínio atual deve ser mantido para redirecionamentos 301. |

## 1.6 Indicadores de sucesso do site

Cliques no WhatsApp por origem de tráfego.

Formulários concluídos e contatos válidos.

Agendamentos de visita gerados pelo site.

Taxa de conversão entre visitantes e contatos.

Páginas e conteúdos que mais contribuem para conversão.

Desempenho, acessibilidade, SEO e experiência em celular.

# 2. Arquitetura e wireframe inicial

## 2.1 Mapa do site - versão 1

| Página | Papel no site | Fase | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Início | Apresentar a proposta da Gaia e conduzir para visita ou WhatsApp. | MVP | Obrigatória |
| A Gaia | História, filosofia, Sara, Eve, equipe e forma de cuidar. | MVP | Obrigatória |
| Serviços | Visão geral dos formatos de atendimento. | MVP | Obrigatória |
| Longa permanência | Explicar moradia permanente, rotina, inclusões e perfil atendido. | MVP | Obrigatória |
| Moradia temporária | Explicar hospedagem por período, usos e condições. | MVP | Obrigatória |
| Centro-dia | Explicar funcionamento, horários, rotina, atividades e benefícios. | MVP | Obrigatória |
| Estrutura e acomodações | Galeria, quartos, acessibilidade, áreas comuns e segurança. | MVP | Obrigatória |
| Dúvidas frequentes | Responder objeções comerciais e operacionais. | MVP | Pode iniciar na Home |
| Contato | WhatsApp, formulário, mapa, endereço e visita. | MVP | Obrigatória |
| Política de privacidade | LGPD, uso dos dados, cookies e canal do titular. | MVP | Obrigatória |
| Obrigado pelo contato | Confirmar envio e orientar próximos passos. | MVP | Técnica |
| Conteúdos | Artigos para SEO local e dúvidas de familiares. | Fase 2 | Estrutura preparada |

## 2.2 Wireframe textual da página inicial

### Cabeçalho

Conteúdo: Logo da Gaia, menu curto e botão destacado 'Agendar uma visita'. No celular, menu simples e acesso imediato ao WhatsApp.

CTA: Agendar uma visita

Dependência: Logo final, menu aprovado e telefone/WhatsApp confirmados.

### Apresentação principal

Conteúdo: Uma fotografia real e forte da Gaia, mensagem única e dois caminhos: visita e WhatsApp. Não usar carrossel automático no topo.

CTA: Agendar uma visita / Falar no WhatsApp

Dependência: Foto principal, posicionamento e frase de apoio.

### Faixa de confiança

Conteúdo: Três ou quatro informações objetivas e verdadeiras, como ano de fundação, atendimento, área verde ou equipe. Nenhum número será inventado.

CTA: Conhecer a Gaia

Dependência: Indicadores e diferenciais confirmados.

### Serviços

Conteúdo: Cards para longa permanência, moradia temporária e centro-dia, cada um com resumo e página própria.

CTA: Conhecer o serviço

Dependência: Nome comercial, público, duração, inclusões e condições de cada serviço.

### Estrutura em imagens

Conteúdo: Carrossel manual com seis a dez fotos reais, legendas, setas, teclado, ampliação e texto alternativo. Mostrar ambientes, não apenas detalhes decorativos.

CTA: Ver a estrutura completa

Dependência: Ensaio fotográfico e autorização de uso de imagem.

### Por que escolher a Gaia

Conteúdo: Diferenciais demonstráveis: filosofia, convivência, cuidado, área verde, atividades, alimentação, contato com a família e rotina.

CTA: Entender nosso cuidado

Dependência: Diferenciais validados e evidências correspondentes.

### Vídeo institucional

Conteúdo: Capa leve com botão de reprodução. O player só será carregado após o clique. Vídeo de 60 a 90 segundos com a casa, Sara/Eve e rotina.

CTA: Assistir ao tour

Dependência: Vídeo, miniatura, legenda e transcrição.

### Como funciona

Conteúdo: Quatro passos: primeiro contato, visita, avaliação das necessidades e proposta/admissão.

CTA: Começar pelo WhatsApp

Dependência: Fluxo comercial real e responsáveis por cada etapa.

### Prova social

Conteúdo: Depoimentos autorizados de familiares, com contexto. Complementar com link para consultar as avaliações públicas no Google.

CTA: Ver avaliações / Agendar visita

Dependência: Depoimentos, autorizações e links corretos.

### História e pessoas

Conteúdo: Resumo da origem da Gaia, significado do nome e apresentação humana da Sara, da Eve e da equipe.

CTA: Conhecer nossa história

Dependência: Texto revisado, bios, cargos e fotos.

### Dúvidas frequentes

Conteúdo: Perguntas sobre valores, inclusões, visitas, acomodação, alimentação, medicação, atividades, permanência temporária, centro-dia e admissão.

CTA: Ainda tenho uma dúvida

Dependência: Respostas aprovadas e linguagem comercial alinhada.

### Localização e contato

Conteúdo: Endereço, instruções, mapa carregado sob demanda, WhatsApp e formulário curto. Não solicitar dados médicos no primeiro contato.

CTA: Enviar contato / Abrir rota

Dependência: Endereço, horário, responsáveis e campos finais do formulário.

### Rodapé

Conteúdo: Contato, redes sociais, CNPJ/dados institucionais quando aprovados, política de privacidade e preferências de cookies.

CTA: WhatsApp

Dependência: Dados legais, links e canal de privacidade.

## 2.3 Esboço das páginas internas

| Página | Estrutura sugerida |
| --- | --- |
| A Gaia | História de 1988 revisada; significado de Gaia; filosofia; Sara e Eve; equipe; valores; convite para visita. |
| Página de serviço | Para quem é; quando faz sentido; o que está incluso; rotina; diferenciais; perguntas; CTA. Reutilizar a estrutura para cada serviço sem duplicar textos. |
| Estrutura | Galerias por ambiente; quartos; banheiros; áreas comuns; refeições; atividades; área verde; acessibilidade e segurança. |
| Dúvidas | Perguntas agrupadas por contratação, rotina, saúde/cuidado, visitas, acomodações, valores e admissão. |
| Contato | WhatsApp, formulário, agendamento, mapa, horário de atendimento e orientação sobre o retorno. |
| Conteúdos | Base preparada para artigos. Sugestões iniciais: como escolher uma residência; valores e inclusões; diferença entre permanência, temporária e centro-dia. |

## 2.4 Requisitos que entrarão no briefing do Antigravity

Design original da Gaia; referência de concorrente apenas conceitual.

Site estático por padrão; Workers somente para formulário, conversões e integrações indispensáveis.

Sem WordPress, Elementor, banco pesado, biblioteca de carrossel desnecessária ou widgets invasivos.

Carrossel de galeria acessível, manual, com suporte a teclado e movimento reduzido.

Imagens responsivas em AVIF/WebP, tamanhos definidos, texto alternativo e carregamento tardio fora da primeira tela.

Vídeo com capa leve e carregamento do player somente após interação; sem autoplay com som.

Formulário com Turnstile validado no servidor, honeypot, rate limit, consentimento e mensagens de erro claras.

Leads no D1, notificação pelo serviço de e-mail escolhido e rotina de exportação/backup.

SEO: títulos, descrições, canonical, sitemap, robots, breadcrumbs e dados estruturados adequados de negócio local/organização.

Analytics para WhatsApp, formulário, agendamento, origem/UTM e páginas de conversão.

LGPD: coleta mínima, sem dados médicos no primeiro contato, política de privacidade e gestão correta de cookies.

Migração com redirecionamentos 301 página a página, preservação do domínio antigo e validação do DNS/e-mail.

Testes em celular, tablet e computador; navegação por teclado; contraste; formulários; links e desempenho.

# 3. Questionário para Sara e Eve

Objetivo: transformar conhecimento informal em informações publicáveis, verificáveis e utilizáveis pelo site. O questionário pode ser respondido diretamente no documento ou utilizado como roteiro de uma reunião de 60 a 90 minutos.

Orientação: Quando houver dúvida, registrar 'definir depois' e indicar quem tomará a decisão. Informações pré-preenchidas foram extraídas do site atual ou das conversas do projeto e precisam ser confirmadas.

## 3.1 Identidade, história e posicionamento

[P1] Qual é a razão social, o nome fantasia e o CNPJ que devem aparecer no site?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Sara e Eve confirmam que são as proprietárias, com 50% de participação cada? Como desejam ser apresentadas publicamente?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Sara e Eve, 50% cada.

[P1] A Gaia foi fundada em setembro de 1988? Quem fundou e quais partes da história da tia Vita permanecem corretas?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Origem doméstica em setembro de 1988, inspirada pela tia Vita.

[P1] O que o nome Gaia significa para a empresa hoje? A referência à deusa grega 'mãe terra' deve continuar?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Gaia como referência à mãe terra.

[P1] Qual frase melhor resume o propósito atual da Gaia em uma linha?

Resposta: Ex.: um lugar para a vida, com acolhimento, vínculos, autonomia e cuidado.

[P1] Quais valores são inegociáveis na forma de cuidar e se relacionar com moradores e famílias?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Que palavras ou abordagens não devem ser usadas no site?

Resposta: Ex.: asilo, paciente, internação, luxo, clínica - confirmar caso a caso.

[P1] O tom da comunicação deve ser mais emocional, mais técnico ou equilibrado? Há frases atuais que precisam ser preservadas?

Resposta: Clique aqui e escreva.

## 3.2 Serviços, público e capacidade

[P1] Quais serviços estão ativos hoje e devem ser comercializados no novo site?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Moradia de longa permanência, moradia temporária e centro-dia.

[P1] Qual é o nome comercial preferido para cada serviço?

Resposta: Longa permanência, residência permanente, hotel/hospedagem temporária, centro-dia etc.

[P1] Para quem cada serviço é indicado e quais necessidades ele resolve?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais perfis de pessoa idosa a Gaia atende atualmente?

Resposta: Faixa etária, gênero, autonomia e graus de dependência - responder com cautela e validar tecnicamente.

[P1] Existem perfis, condições ou graus de complexidade que a Gaia não recebe? Como comunicar isso sem expor informações sensíveis?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Qual é a capacidade total e como está distribuída entre suítes/quartos individuais e duplos? Esses números podem ser publicados?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] O que está incluído na mensalidade de cada modalidade?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais itens, profissionais, insumos ou serviços são cobrados à parte?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] A Gaia pretende divulgar preços, valores iniciais ou apenas fornecer proposta após avaliação e visita?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Na moradia temporária, qual é o período mínimo/máximo, o que está incluso e em quais situações ela costuma ser contratada?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] No centro-dia, quais são os dias, horários, frequência possível, alimentação, transporte e atividades incluídas?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Há vagas disponíveis ou previsão de vagas? Quem atualizará essa informação e ela deve aparecer no site?

Resposta: Clique aqui e escreva.

## 3.3 Cuidado, equipe e rotina

[P1] A Gaia oferece acompanhamento 24 horas? Quais profissionais permanecem em cada período?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quem é o responsável técnico e quais credenciais podem ser apresentadas publicamente?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais funções compõem a equipe fixa e quais profissionais atuam de forma periódica ou terceirizada?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Como funciona o acompanhamento de sinais vitais, medicamentos, hidratação e demais rotinas de cuidado?

Resposta: Pré-preenchido para validação - O site atual menciona controle diário de sinais vitais e programa de hidratação.

[P1] Como funciona a alimentação: quantidade de refeições, cardápio, nutricionista e dietas especiais?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Alimentação criteriosa elaborada por nutricionista.

[P1] Quais atividades ocorrem atualmente e com qual frequência?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Piano, arteterapia, caminhadas, educação física, fisioterapia, atividades domésticas, jogos, cinema, leitura e novena eletiva, entre outras publicadas.

[P1] Todas as atividades continuam eletivas? Como são adaptadas à autonomia e condição de cada morador?

Resposta: Pré-preenchido para validação - O site atual informa que todas as atividades são eletivas.

[P1] Como a Gaia mantém a família informada sobre rotina, saúde, intercorrências e adaptação?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais são as regras e horários de visitas? A expressão 'portas abertas para as famílias' continua adequada?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Como funciona o atendimento em emergências, remoção, hospital de referência e acompanhamento externo?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Há transporte próprio ou apoio para consultas e exames? Esse serviço está incluso ou é adicional?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais diferenciais do cuidado são comprováveis e mais valorizados pelas famílias atuais?

Resposta: Clique aqui e escreva.

## 3.4 Estrutura, acomodações e segurança

[P1] Confirma os tipos de acomodação: suítes individuais e quartos individuais/duplos? O que cada opção oferece?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Suítes individuais e quartos individuais e duplos.

[P1] Quais ambientes devem aparecer no site?

Resposta: Quartos, banheiros, refeitório, sala da lareira, ateliê, biblioteca, sala de atividades, jardim, bosque etc.

[P1] Quais recursos de acessibilidade existem nos quartos, banheiros, corredores e áreas externas?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais recursos de segurança podem ser divulgados?

Resposta: Câmeras, campainhas, barras, corrimãos, controle de acesso, prevenção contra incêndio, gerador etc.

[P1] A calefação, o ar-condicionado e a internet continuam disponíveis? Em quais ambientes?

Resposta: Pré-preenchido para validação - O site atual menciona calefação, ar-condicionado e internet.

[P2] Há estacionamento ou área segura para embarque/desembarque? Como orientar quem vem visitar?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Existem reformas, ambientes que não devem ser fotografados ou melhorias previstas antes do lançamento?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais três características da estrutura mais diferenciam a Gaia de outras residências?

Resposta: Clique aqui e escreva.

## 3.5 Público, processo comercial e contato

[P1] Quem costuma tomar a decisão de contratação e quais perfis de família queremos alcançar primeiro?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] De quais cidades e bairros vêm a maioria dos contatos e moradores?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais são as cinco perguntas ou objeções mais frequentes antes de uma visita?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Por quais motivos as famílias atuais afirmam ter escolhido a Gaia?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Confirma o endereço e o WhatsApp que devem aparecer no novo site?

Resposta: Pré-preenchido para validação - Rua do Amapá, 101, Vista Alegre, Curitiba/PR; WhatsApp (41) 99824-0327.

[P1] Qual será o novo e-mail profissional e quais caixas precisam ser criadas?

Resposta: Ex.: contato@, comercial@, financeiro@. O e-mail atual é gaia_264@hotmail.com.

[P1] Quem receberá os contatos do site? Quem será o substituto quando essa pessoa estiver ausente?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Em quanto tempo a Gaia se compromete a responder um novo contato e em quais horários?

Resposta: Pré-preenchido para validação - O site atual informa atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h - confirmar.

[P1] Como funciona o agendamento da visita: dias, horários, duração, participantes e informações necessárias?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais etapas existem entre o primeiro contato e a admissão do morador?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais campos o formulário deve solicitar além de nome, WhatsApp, e-mail opcional, serviço, prazo e melhor horário?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Como será feito o acompanhamento dos contatos que não fecharem imediatamente?

Resposta: Planilha, sistema, lembrete, responsável e frequência de retorno.

## 3.6 Prova social, reputação e pessoas

[P1] Quais avaliações do Google representam melhor a experiência da Gaia? Há autorização ou uma forma aprovada de apresentá-las?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais famílias aceitariam fornecer depoimento escrito, foto ou vídeo?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais moradores podem aparecer em fotos/vídeos e quem pode assinar a autorização de uso de imagem?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Existem histórias de adaptação, convivência ou melhoria de qualidade de vida que podem ser contadas com consentimento?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais números podem ser usados como prova de experiência?

Resposta: Ano de fundação, tempo de atuação, equipe, atividades, área, capacidade - somente informações verificáveis.

[P1] Existem licenças, registros, parcerias, prêmios ou reconhecimentos que podem ser apresentados?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais profissionais terão foto, nome, função e mini-biografia no site?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Como Sara e Eve desejam ser apresentadas: proprietárias, gestoras, fundadoras, diretoras ou outra denominação?

Resposta: Clique aqui e escreva.

## 3.7 Marca, domínio, LGPD e atualização

[P1] Existem arquivos oficiais do logo em SVG, PDF ou PNG de alta resolução? Há manual de marca, cores e fontes?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quais redes sociais são oficiais e quais links devem aparecer?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Qual domínio curto será registrado? O domínio atual continuará renovado para redirecionamento?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quem tem acesso ao domínio atual, hospedagem, DNS, Google Business, Search Console, Instagram e YouTube?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quem será o contato responsável por privacidade e solicitações de titulares de dados?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] A Gaia possui modelo de autorização para fotos, vídeos e depoimentos? Ele contempla moradores, familiares, visitantes e colaboradores?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Há CNPJ, alvarás, licença sanitária, responsável técnico ou outras informações que precisam constar no rodapé ou em página institucional?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Quem aprovará textos, fotos, vídeos e páginas antes da publicação?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P2] Quem será responsável por atualizar serviços, equipe, fotos, perguntas, artigos e dados de contato após o lançamento?

Resposta: Clique aqui e escreva.

[P1] Qual é a data desejada para o lançamento e existe algum evento/campanha que determine o prazo?

Resposta: Clique aqui e escreva.

# 4. Plano de fotos e vídeos

A imagem será uma das principais evidências de confiança do novo site. O objetivo não é mostrar apenas uma casa bonita, mas permitir que a família compreenda como são os ambientes, a rotina, o cuidado e as pessoas que formam a Gaia.

## 4.1 Princípios para a produção

Usar imagens reais da Gaia; evitar banco de imagens como conteúdo principal.

Retratar pessoas idosas com autonomia, respeito e naturalidade, sem infantilização.

Obter autorização escrita antes de fotografar, filmar ou publicar moradores, familiares, colaboradores e visitantes.

Não registrar prontuários, prescrições, medicamentos identificados, telas, documentos ou dados pessoais.

Produzir versões horizontais e verticais das cenas principais para site, Google e Instagram.

Manter iluminação, uniforme, organização dos ambientes e correção de cor consistentes.

Guardar originais em local controlado; publicar apenas versões otimizadas e aprovadas.

## 4.2 Lista de fotografias

| Categoria | Cenas necessárias | Qtd. | Formato | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachada e chegada | Fachada completa, placa/logo, entrada, acesso, embarque e contexto da rua. | 6-10 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Foto principal | Cena acolhedora e real, com espaço livre para o texto do site. Pode unir ambiente, cuidador e morador autorizado. | 3 opções | Horizontal 16:9 | Essencial |
| Sara e Eve | Retrato juntas, individuais e em interação na casa. | 8-12 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Equipe | Foto de grupo e retratos dos profissionais que aparecerão no site; registrar funções. | 1 grupo + 2 por pessoa | Horizontal + vertical | Essencial |
| Quartos | Cada tipo de suíte/quarto; cama, circulação, janela, armário e recursos relevantes. | 10-16 | Horizontal | Essencial |
| Banheiros | Acessibilidade, barras, circulação, segurança e estado real do ambiente. | 5-8 | Horizontal + detalhes | Essencial |
| Áreas comuns | Refeitório, sala, lareira, ateliê, biblioteca, corredores e espaços de encontro. | 12-18 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Área verde | Jardim, bosque, caminhos, árvores, bancos e atividades externas. | 8-12 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Alimentação | Mesa posta, refeição real, cozinha quando adequada, cardápio sem dados pessoais e convivência nas refeições. | 8-12 | Horizontal + detalhes | Essencial |
| Atividades | Arte, jogos, leitura, piano, cinema, caminhadas, educação física e convivência - somente atividades reais. | 15-25 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Cuidado | Interações respeitosas entre equipe e moradores: conversa, apoio, acompanhamento e acolhimento. | 10-15 | Horizontal + vertical | Essencial |
| Detalhes | Logo, decoração, flores, livros, piano, artes produzidas, texturas e elementos da identidade da casa. | 8-12 | Variada | Desejável |
| Famílias | Visita e convivência com familiares autorizados, sem exposição de situações íntimas. | 6-10 | Horizontal + vertical | Desejável |
| Bairro/localização | Referências externas úteis para reconhecer a chegada, sem substituir o mapa. | 3-5 | Horizontal | Opcional |

Meta de seleção: Produzir aproximadamente 80 a 120 boas capturas e selecionar 35 a 50 fotografias finais. O site deve publicar apenas o conjunto necessário para contar a história sem ficar pesado ou repetitivo.

## 4.3 Lista de vídeos

| Entrega | Duração | Conteúdo | Formato | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vídeo institucional | 60-90 s | Apresentação da Gaia, propósito, ambientes, rotina e convite para visita. | 16:9, 4K ou 1080p | Essencial |
| Boas-vindas de Sara e Eve | 40-60 s | Mensagem direta, humana e objetiva para as famílias. | 16:9 + corte 9:16 | Essencial |
| Tour da estrutura | 90-150 s | Percurso pela entrada, quartos, áreas comuns, área verde e atividades. | 16:9, estabilizado | Desejável |
| Depoimentos de familiares | 30-60 s cada | Dois ou três relatos autorizados sobre decisão, adaptação, confiança e relacionamento. | 16:9 + corte 9:16 | Desejável |
| Rotina e atividades | Clipes de 5-12 s | Material de apoio para o vídeo principal e conteúdos futuros. | 16:9 e 9:16 | Essencial |
| Equipe | 20-40 s cada | Falas curtas de profissionais-chave sobre sua atuação. | 16:9 | Opcional |
| Capa animada | 8-12 s | Loop silencioso para campanhas ou seção interna; não recomendado como hero inicial do MVP. | 16:9, sem som | Opcional |

## 4.4 Especificações técnicas

Fotografias: arquivos originais em alta resolução, sem marca d'água, com lado maior preferencialmente acima de 3.000 px.

Formatos de captura: horizontais 3:2 ou 16:9, verticais 4:5 e 9:16 para as cenas principais.

Vídeos: 4K ou 1080p, 25/30 fps, câmera estabilizada, exposição e balanço de branco consistentes.

Áudio: microfone de lapela ou direcional nas falas; gravar em ambiente silencioso.

Acessibilidade: produzir legendas revisadas, transcrição e miniatura com descrição clara.

Música: somente trilha licenciada para uso comercial ou biblioteca autorizada.

Entrega: originais, versões tratadas, lista de pessoas autorizadas e identificação dos ambientes/cenas.

Site: o projeto converterá as imagens aprovadas para AVIF/WebP responsivo; os originais não serão enviados junto com o site.

## 4.5 Checklist antes da sessão

Confirmar autorizações de imagem e depoimento.

Definir moradores, familiares e colaboradores participantes.

Organizar quartos e ambientes sem descaracterizar a realidade.

Remover documentos, nomes, prontuários, embalagens identificáveis e dados pessoais.

Definir uniformes e apresentação da equipe.

Preparar logo/placa e pontos de identidade visual.

Organizar uma agenda realista de atividades para evitar cenas artificiais.

Reservar horários de boa luz para fachada e área verde.

Separar local silencioso para falas e depoimentos.

Registrar em planilha cada arquivo, pessoa, ambiente e autorização correspondente.

## 4.6 Conteúdos que não devem ser captados ou publicados

Moradores, familiares ou colaboradores sem autorização válida.

Situações íntimas, banho, troca de roupa, sofrimento ou vulnerabilidade inadequada.

Prontuários, prescrições, diagnósticos, listas de medicação e telas com dados.

Nomes em portas, objetos pessoais identificáveis ou documentos sobre mesas.

Cenas encenadas que prometam um cuidado ou serviço que não existe na rotina.

Música, televisão, quadros ou obras cujo uso possa gerar problema de direito autoral.

# 5. Pendências e próximos passos

| Etapa | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sara e Eve respondem o questionário e validam o conteúdo pré-preenchido. | Sara e Eve |
| 2 | Definir domínio curto e contratar o serviço de e-mail profissional. | Carlos / Sara / Eve |
| 3 | Selecionar fotógrafo/videomaker e preparar autorizações de imagem. | Gaia |
| 4 | Consolidar respostas e transformar o wireframe textual em wireframe visual. | Projeto |
| 5 | Escrever textos finais e aprovar arquitetura, CTAs e formulários. | Projeto + Gaia |
| 6 | Gerar o prompt mestre e iniciar a implementação no Antigravity. | Projeto |
| 7 | Realizar testes, migração de domínio, redirecionamentos e publicação. | Projeto |

## Fontes da primeira versão

Site atual da Gaia: https://gaiaresidenciaparaidosos.com.br/ (consultado em 15/08/2026).

Páginas atuais 'Sobre a residência', 'Nossos serviços' e 'Centro dia' da Gaia (consultadas em 15/08/2026).

Referência conceitual: https://arteecuidar.com.br/ (consultado em 15/08/2026).

Decisões registradas nas conversas do Projeto Gaia sobre gestão, captação, stack, domínio, e-mail, SEO, Google e Instagram.

Controle de versão: Este é um documento de trabalho. A versão 0.2 deverá incorporar as respostas de Sara e Eve e substituir qualquer informação desatualizada do site atual.